认识管理者的四大职责

00U 学习目标

00U01a小调查

在开始课程前，先来做一个小调查。你在管理岗位上的年限是

⃝ 0-1年

⃝ 2-5年

⃝ 5年以上

反馈：谢谢你的回答。请继续后面的学习。

00U02a 小测验：职责的不同

无论你是刚刚被提升到管理岗位，还是已经拥有若干年管理经验，你是否能清楚地描述你的工作职责，说出管理者和普通员工职责的不同？（单选题）

⃝ 是

⃝ 否

反馈：

谢谢你的回答。也许你从没想过这一问题，又或者你对这个问题有过自己的思考和清晰的认识，无论在上面的测试中你选择了“是”或“否”，请继续学习，我们将通过详细的讲述带你深入了解这一内容。

00U02

学习目标

在你还是一名普通员工的时候，你最初的角色往往是个人贡献者：你需要提高你的专业化和职业化程度，顺利完成你的工作任务。此时你的职责就是完成工作任务，提升个人技能和技术的熟练性。而当你因为突出的表现而被提升为一名管理者的时候，你的职责必然会有所改变。要实现从一个普通员工到管理者的成功转型，并迈向优秀的管理者，你必须了解管理者的职责。本课程将通过案例和对管理者四大职责的阐述与分析，提升你作为管理者的正确认知。

01U 管理者的职责概述

01U01  忙碌的王亮

这是王亮，他是一家公司的行政经理。临近年底，事情特别多，这段时间他几乎每天晚上都要加班，好像总有处理不完的工作在等着他。

【办公室场景】电话响起，王亮接起电话：王亮下属向他汇报：公司宜兴工厂的消防检测没通过；5分钟后，又一个电话响起：HR通知他今天是部门绩效考核的最后一天，要在下班前提交绩效考核表；没过多久，部门助理提醒他：10点钟有个面试需要你参加，面试者已经到了……

01U02

管理者职责概述

王亮的工作场景对于作为管理者的你来说并不陌生：工作量大、节奏快、要求即时响应…..这些都是管理工作的特征。在这样的特征下，管理者有哪些职责呢？我们将通过后面的讲述使你了解这些内容。管理者的职能简单概括为四项：计划—组织—领导—控制，即谨慎地拟定计划，建立组织机构以帮助人们实现计划、领导员工、通过控制来衡量并纠正人们的活动。

02U职责一：制定计划

02U01a

小测验：帆船航海

请先来做一个小测试。

如果你要驾驶帆船航海，并到达一个目的地，你会做的第一件事是什么？

○规划行程路线

○搜索关于这个目的地足够多的信息

○学习海上救生知识

○打电话咨询朋友是否去过这个地方

统一反馈：

谢谢你的回答。如果要驾驶帆船航海，很多人都会选择先通过导航规划行程路线，这是最靠谱的一种选择。

【在新平台上，就可以统计不同人选择大答案了】

02U02

制定计划

正如上面一个小测验提到的，如果要驾驶帆船到达目的地，建议你做的第一件事是规划行程路线。而管理者的工作跟航海类似，要实现某个工作目标， 你要做的第一件事是制定工作计划。计划是对未来活动进行的一种预先规划，概括说来就是为了实现目标而进行预测、对未来的行动进行规划和安排的工作过程。计划工作连接了现在和将来所要达到的目标，它需要决定做什么、怎么做以及如何配置资源、监督过程来确保工作完成。

管理者为了使团队成员完成工作任务，需要让员工明白期望他们完成的是什么以及实现的方法。这是所有管理职责中最基本的职能，也是实施其他管理职能的前提。

02U03

王亮主管和他的团队（一）

王亮所带领的行政部有5位同事。行政部日常事务繁杂，同事们每天的工作内容经常会被各种事情所打乱。

小林（沮丧）：【动画显示其职位：行政专员】月底了，我很早就跟供应商约好了要和他们核对这个月的账单，赶在截止日期前给他们付款。没想到王亮突然电话给我，让我明天就去南京出差考察年底要召开的供应商大会的会场，计划全被打乱了，到时候供应商估计要打爆我的电话催款了，影响我干其他事了……这样的事情不止一次了，如果我们有个每月工作计划，让我们知道每个月预计会有哪些事情要安排，排个优先级先后顺序，也不会那么被动……

对于这件事，王亮表示很无奈。

王亮：我也知道这样打乱小林原本的计划不好，但是没办法，得尽早确定会场，酒店说有2家新客户也打算在那天办活动，让我们马上确定下来，不然他们就考虑其他客户了。这件事应该比他原先的计划更紧急……很多时候有些突发事件也不是我们能预料的。

02U04

制定计划的要素

这样的工作场景你是否遇到过？如果王亮能提前做好工作计划，提前告知下属当月可能要完成的一些任务和安排，或者给不可预见情况预留一些机动时间，是不是能让下属在工作安排上能更灵活一些，甚至在一定程度下避免“老是打乱计划”的情况出现？由此可见制定计划的重要性。管理者应该如何制定工作计划呢？下面将介绍计划的内容和制定计划的步骤。

每一个计划的内容都应该按照“5W2H”的要求清楚确定和描述以下信息：

- Why：为什么要做？——即明确计划工作的目的；

- What：做什么？——即明确活动的内容；

- Who：由谁做？——即规定由哪些人员负责实施计划；

- When：何时做？——即规定计划中各项工作的起始时间；

- Where：在哪里做？——即规定计划的实施地点；

- How：如何做？——即制定实现计划的手段和措施；

- How much：需要多少成本？——即实现目标所要花费的预算；

而计划工作的步骤则包括：【步骤和上面的5W2H可以关联起来吗】

- 确定目标和任务，即解决“为什么要做”（Why）和“做什么”（What）的问题；

- 确定完成这些任务和目标所要采取的行动方针，即解决“由谁做”（Who）、“何时做”（When）和“在哪里做”（Where）的问题；

- 制定决策，即从各种可供选择的方案中挑选最佳的作为行动方案，即解决“如何做”（How）和需要多少成本（How much）的问题。

02U05

会议室装修计划

我们来看一个实际的例子：由于现有的会议室装修陈旧、设备老化，公司决定对会议室进行重新装修并更新原有的视频会议等办公设备，由行政部全权负责。我们来看看王亮是怎样制定这个工作计划的：

【以下内容直接显示在屏幕上即可】

任务名称：会议室装修项目

| 计划目的（Why） | 对公司四个会议室进行整体装修，更新原有视频会议系统 | 组织公司年会 |
| --- | --- | --- |
| 做什么（What） | - 列明此次会议室装修的需求，包括风格、功能需求、办公家具、办公设备（通讯及视频会议设备、）软装及植物花卉等 - 选择装修公司 - 根据各装修公司的报价及方案，在预算范围内确定最终装修方案 - 装修项目开始：设计师、监理、项目经理等专业人员开工进场 - 装修过程质检 - 办公家具及办公设备（通讯、视频会议设备）采购 - 项目验收及项目结算 - 软装入场（家具、办公设备安装） | 保证公司年会成功按时举行 |
| 由谁做（Who） | - 部门助理负责会议室装修需求的确认 - 行政专员负责向装修公司询价、联络 - 王亮负责向上级汇报装修方案及报价，确定最终装修方案 - 行政专员负责整个装修进程的监督及进度把控、验收、结算 - 行政专员负责办公家具及设备的采购及入场 - IT部负责办公设备的安装及调试 | - 确定年会参加 - 确定年会时间 - 确定年会地点 |
| 何时做（When） | - 1月30日前：确定装修需求 - 2月28日前：向装修公司询价，收集其报价方案 - 3月中旬：确定最终装修方案 - 3月20日：装修项目开工入场 - 4月中旬前：采购办公家具及办公设备 - 4月30日前：装修完成验收、结算 - 5月15日前：办公家具、设备入场、安装调试 - 5月30日：办公室正式启用 | 部门助理帮助与部门成员确定参加人数、年会召开的时间和地点； 行政专员负责年会场地预订、车辆安排等事宜； 行政专员负责年会奖品相关事宜 |
| 在哪里做（Where） | - 行政部 | 11月15日前：确定参加人数及时间、地点 12月15日：进行聚餐活动 |
| 如何实现(How) | - 行政部组织 - 行政专员全程监理、控制项目进度 - 每周召开一次项目例会，编制每周进度报告，汇报项目进展 | 部门助理统计人数、确定时间地点—预订餐厅—用餐 |
| 需要多少成本（How much） | 预算50万 | 人均300元 |

02U05a

小测验： 你的工作计划

请回顾一下你最近的一个工作计划，是否明确了相关的信息，请你写出这个计划的要素。如果你的计划并没有明确所有相关信息，请思考未来如何改进。

任务名称：

- Why：

- What：

- Who：

- When：

- Where：

- How：

- How much：

反馈：

谢谢你的回答。

03U

职责二：组织

03U01-1

交响乐队

你对交响乐队了解吗？一个交响乐队一般由弦乐组、木管组、铜管组、打击乐器组和色彩乐器组构成，每个音乐家负责不同的乐器演奏，有的负责小提琴，有的负责双簧管、有的负责小号……他们每个人都明白自己在乐队中的作用以及相互之间的协作关系。而指挥家作为统筹指挥他们所有音乐家的角色。

03U01-2a

小测验：指挥家的职能

你对交响乐队了解吗？一个交响乐队一般由弦乐组、木管组、铜管组、打击乐器组和色彩乐器组构成，每个音乐家负责不同的乐器演奏，有的负责小提琴，有的负责双簧管、有的负责小号……他们每个人都明白自己在乐队中的作用以及相互之间的协作关系。而指挥家作为统筹指挥他们所有音乐家的角色，你认为最能概括他职能的是哪个词？（单选题）

○支持

○命令

○组织

○控制

反馈：

回答正确。指挥家的职能可以用“组织”一词来概括。

回答不正确。指挥家的职能可以用“组织”一词来概括。

03U02

组织职能概述

与上面提到的交响乐队的指挥类似，设计并保持这种角色系统就是管理者的组织职能。组织的过程是为实现目标和计划所必需的各种业务活动进行组合分类，把管理每一类业务活动所必需的职权授予主管这类工作的人员，并规定上下左右的协调关系。

组织工作是管理的一部分，它建立了一个经过策划的角色结构，分配给团队中的每一个成员。确定工作计划／实施方案后，管理者必须组织员工将这些方案付诸实践。高层管理者通过构建公司组织结构来实施他们的计划。通常情况下，他们会形成一个分工明确、具体的公司组织结构图，将公司分为不同的部门和层面，并配置人力资源。此外，管理者还设立各种体系和程序合理调配公司人力、财力和其他资源。组织职能是为了实施计划而建立起来的一种结构，这种结构很大程度上决定计划能否得以实现。

03U03

组织工作的任务

我们来看下管理者的组织工作任务，具体包括：

- 明确完成目标所需要的任务，由哪些部门和哪些岗位承担

- 确定各个层次和部门的职责，根据职责授予权限

- 将符合工作要求的人员配备到相关岗位上，或设置新的岗位

- 明确成员间的分工协作关系

- 调配所需要的其他资源

- 根据内外环境的变化，适时调整结构

需要强调的是，组织结构的设计应该明确谁去做什么，谁要对什么结果负责，并且消除由于分工不明确造成工作中的障碍，还要提供能反映和支持实现目标的决策和沟通网络。

03U04-1

组织足球队

组建足球队的过程跟组织职能十分相似。教练作为球队的管理者需要根据球员的特点确定中锋、前卫、前锋、门将等不同的角色，还要向他们明确职责。根据球员的特点为他们确定不同的角色，这点属于管理者的组织工作任务中的哪项？

03U04-2a

小测验：教练的职责

根据球员的特点为他们确定不同的角色，这点属于管理者的组织工作任务中的哪项？

○明确完成目标所需要的任务

○将符合工作要求的人员配备到相关岗位

○明确成员间的分工协作关系

○调配所需要的其他资源

反馈：

回答正确。这符合“将符合工作要求的人员配备到相关岗位”的特征。

回答不正确。这不符合“将符合工作要求的人员配备到相关岗位”的特征。

03U05

王亮和他的团队（二）

我们再来看看前面提到过的王亮和他所带领的团队。

王亮团队的组织结构是这样的：

王亮带的团队有4位同事，分别是行政专员小林、小何、小李和行政助理小朱。他们负责不同的工作内容：小林主要负责会议准备类、消防安全类事务，小何负责出差、预订类和总经理秘书类事务、小李负责礼品采购、领用类、车辆管理类事务。而小朱作为行政助理，协助王亮处理办公室日常事务。

03U06a

小测验：分析你的团队组织

你还记得你之前在“小测验： 你的工作计划”这一小节中列出的工作计划吗？请回顾你这个工作计划，并根据其分析你的团队的组织情况。

团队目标/任务：

岗位：

岗位职责：

成员间的分工协作：

是否需要其他资源，如何调配：

内外环境有无变化，是否需要调整：

反馈：

谢谢你的回答。请继续后面的学习。

04U

职责三：领导

04U01

领导职责概述

管理者的第三项职责是领导。领导职责即管理者利用公司赋予的权力，影响和激励员工为实现组织目标而努力工作的过程。这其实是一种影响力，即管理者影响员工心甘情愿、满怀热情地为实现群体的目标而努力的过程。管理者不但应当鼓励员工，提高他们的工作意愿度，还应该创造机会提高他们的各项能力，并在适当的时候给予他们辅导。

04U02

领导职责内容

领导职责包括三方面内容：

- 激励：管理者应该为员工绘制发展愿景，激励员工发挥其最佳工作状态，鼓励其为实现愿景而努力工作；

- 授权：管理者把部分工作分配给员工，让其完成重要任务和目标，并赋予员工开展工作和实现目标需要的权力，可以使自己的工作效率大大提高，从而更好、更快、更有效地开展工作。

- 辅导：管理者应该充当教练、顾问的角色，而不应该是监视员工工作的监督者。对于管理者来说，不能仅仅简单地做出工作分工便“甩手不管”。优秀的管理者会一直支持员工，在工作过程中不断帮助、指导、鼓励他们。

04U03

王亮和他的团队（三）

在领导职责这一块，王亮做得很好，他不仅会根据不同下属的特点采用不同的方法激励他们实现自己的职业发展目标，还会经常在工作中给他们以辅导，在员工遇到问题求助时，他会根据自己过往的经验给出自己的建议，引导下属自己想出解决方案。虽然行政的事情十分琐碎和繁杂，但团队成员的工作热情都很高，他们本着服务员工、给公司提供后勤保障支持的原则，获得了公司其他部门的一致好评。

05U

职责四：控制

05U01

控制概述

管理者的最后一个职责是控制。控制即对绩效的衡量与校正，确保企业目标和为达到目标所制定的计划得以实现。为了实现团队或个人目标，管理者必须根据公司目标，确定绩效衡量标准，评估实际绩效完成情况，然后比较二者的差距，从而做出必要的工作改进或防御性措施。

实施控制的主要职责是由负责执行计划的每一位管理者来完成，虽然每个层级的管理者所控制的范围不同，但他们都必须对所带领的团队或组织的绩效进行控制，因此控制是不同管理者的一项重要管理职能。

05U02

控制的基本步骤

控制的基本过程包括三个步骤：

- 确定标准

标准是绩效考核的尺度。管理者需要从整个计划方案中选出用于衡量绩效的计算单位，这样就可以使他们知道事情的进展而无需过问计划执行过程中的每个步骤。

- 对照标准衡量业绩

根据确定的绩效考核标准，管理者可以结合绩效面谈，通过绩效考评来对员工的任务完成情况进行综合考评。

- 纠正偏离标准和计划的情况

与员工分析产生偏差的原因后，管理者可以通过更妥善地选拔和培训下属、增加人员、重新配备人员、解雇、重新制定计划或调整目标、重新分派任务或明确职责等方式来纠正偏差。

05U03

王亮和他的团队（四）

我们来看看王亮是怎样实现他的控制职能的。

王亮每个季度都会与下属进行季度绩效面谈，根据员工绩效完成情况，他会给他们做出一个综合评估，告诉他们与目标的偏差，做得好的地方和做得不好的地方，同时商讨可能采取的纠偏行动方案。行政专员小李主要负责礼品采购、领用类、车辆管理类事务，对于她的考核标准分为三大块：

- 礼品采购：以比质比价原则购买、妥善保管、账实相符、发放准确及时；

- 办公用品领用：办公用品申请初审、办公用品采购计划汇总、采购及时、出入库及费用控制。每月20号前采购办公用品；

- 公司车辆管理：公司车辆使用申请管理、班车管理、及时车辆年审及司机管理。

王亮查阅了小李上个季度的工作报告，发现12月小李没有在20号前采购办公用品。在与其进行绩效面谈时，他向小李了解了没有按时采购的原因，原来是之前合作的那家供应商某类办公用品货源不够导致。王亮建议小李以后要多联系几家供应商，做两手准备，不能因为与这家合作习惯了，流程熟悉而顺畅而仅仅只依靠这一家。

05U04a

小测验：你是如何实施控制职能的

请回顾你在“小测验： 你的工作计划”这一小节中填写的内容，对于这个工作任务，作为管理者的你，是怎样实施控制职能的？请简单描述一下。（问答题）

反馈：

谢谢你的回答。

06U

小结

06U01

课程小结

我们的课程即将结束，在本课中，我们通过王亮的故事，认识了管理者的四大职责，他们包括计划—组织—领导—控制，即谨慎地拟定计划，建立组织机构以帮助人们实现计划、领导员工、通过控制来衡量并纠正人们的活动。

相信通过本课程的学习，你已经对管理者的职责有了一个框架性的认识，在这样的职责下，管理者要怎么做才能在管理工作中游刃有余，帮助员工成为更好的自己？你可以通过我们其他课程的深入学习，找到答案。

最后，我们对管理者职责做了图形化的梳理，希望能帮助你对这一内容有更清晰的架构性的认知：

07U

学以致用

07U01a

小测验：对应的关键字

为了方便你理解管理者的四大职责，我们对它们的关键字进行了提炼归纳，请选择你认为对应的恰当选项。

○任务—工作匹配—激励、辅导、授权—绩效评估

○工作计划—分配工作—激励、辅导、授权—绩效评估

○任务分配—工作计划--激励、辅导、授权—绩效评估

○调配资源--分配工作—激励、辅导、授权—绩效评估

反馈：

回答正确。工作计划—分配工作—激励、辅导、授权—绩效评估恰好对应了“计划-组织-领导-控制”四个职能。

回答不正确。工作计划—分配工作—激励、辅导、授权—绩效评估恰好对应了“计划-组织-领导-控制”四个职能。

07U02a

小测验：你具体的管理职责

作为一名管理者，请根据“计划-组织-领导-控制”四大职能，写下你所在岗位所面临的具体管理职责，比如：计划：部门计划是明年完成800万的销售额，通过促销推广和推出新品的方案去实现。（问答题）

反馈：

谢谢你的回答。恭喜你已完成本课程的全部学习。希望你成为一个管理者后，不仅能顺利完成自己的工作，还能帮助他人完成工作。你必须完成从自己做事到带领团队做事的转变。

参考资料：

【1】亨利·明茨伯格 ：《管理工作的本质》，中国人民大学出版社 2007年版

【2】鲍伯·尼尔森、《管理圣经》 电子工业出版社 2005年版

【3】拉姆·查兰、斯蒂芬·德罗特、詹姆斯·诺埃尔、《领导梯队》 机械工业出版社 2012年版

【4】迈克尔·沃特金斯《新经理者如何度过第一个90天》中信出版社 2017年版